}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante |  |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera |  |
| Sede |  |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SmartWMS |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de Software Full-Stack - Arquitectura Cloud Computing - IoT aplicado a la industria. |
| Competencias | - Construcción de aplicaciones de software web y móviles. - Diseño y administración de bases de datos relacionales. - Despliegue de soluciones tecnológicas en la nube. - Gestión de proyectos informáticos mediante metodologías ágiles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - Relevancia del proyecto APT El proyecto busca dar solución a las deficiencias clásicas en la gestión de almacenes logísticos tradicionales: pérdida de inventario, demoras en el lead time (tiempo de preparación de pedidos), falta de trazabilidad en tiempo real y daños en mercadería que no son detectados a tiempo. Es altamente relevante para el campo laboral ya que la industria 4.0 exige la digitalización de la cadena de suministro. La problemática se sitúa en bodegas de tamaño mediano/grande en Chile, impactando directamente a operarios logísticos (que sufren fricción tecnológica con sistemas antiguos) y jefes de bodega (que carecen de datos para la toma de decisiones). El aporte de valor real radica en transformar un almacén estático en uno "inteligente" mediante hardware de bajo costo y servicios Cloud, democratizando el acceso a tecnología de punta para empresas locales. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar SmartWMS, una plataforma integral. Se abordará la problemática mediante tres pilares: Un Backend Cloud-Native en Google Cloud (FastAPI + PostgreSQL) para el procesamiento en tiempo real. Una PWA (Progressive Web App) orientada a operarios con escaneo Zero-Touch y funcionamiento offline. Una Capa IoT mediante microcontroladores ESP32 y sensores (movimiento PIR, impactos MPU6050, clima DHT22) integrados a la API. Adicionalmente, el sistema contará con un Copiloto de Inteligencia Artificial (basado en Google Gemini) para ayudar al supervisor a analizar métricas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso ya que exige el despliegue de habilidades integrales de ingeniería informática. Para resolver el problema logístico, es estrictamente necesario aplicar conocimientos de arquitectura de software (para asegurar la comunicación concurrente de sensores), bases de datos transaccionales (para la integridad del stock), e integración de APIs (Telegram y Gemini). Es la cristalización del ciclo completo de vida del software, desde la toma de requerimientos hasta el despliegue en la nube. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto refleja fuertemente intereses en el desarrollo Full-Stack moderno, la computación en la nube (GCP) y la innovación mediante hardware (IoT/Domótica). Realizar el Proyecto APT contribuirá a nuestro desarrollo profesional al dotarnos de un portafolio técnico robusto y experiencia real liderando una arquitectura compleja que mezcla componentes físicos (sensores) y lógicos (Serverless AI), habilidades altamente demandadas en el mercado tecnológico actual. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Es completamente factible desarrollar SmartWMS dentro del plazo académico de 16 semanas. - Facilitadores: El uso de frameworks modernos y veloces (FastAPI) y hardware open-source económico (ESP32). La documentación técnica es abundante y los roles del equipo están claramente definidos en nuestra Matriz RACI. - Dificultades: La conectividad a internet en bodega y la integración con IoT. Para solucionarlo, se diseñó la PWA con caché offline (tolerancia a fallos de red) y los sensores incluyen algoritmos en C++ anti-rebote para evitar sobrecargar la API con falsos positivos. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Bodegas (SmartWMS) nativo en la nube que integre aplicaciones móviles, redes de sensores IoT y asistentes de Inteligencia Artificial, con el fin de automatizar el picking, monitorear el entorno físico y optimizar la toma de decisiones operativas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar y programar una API RESTful escalable utilizando FastAPI y base de datos relacional (PostgreSQL). Construir un panel administrativo web para el Jefe de Bodega que consolide alertas IoT, dashboards de inteligencia de negocios e integración de IA (Gemini). Desarrollar una aplicación móvil PWA (Progressive Web App) para los operarios que permita escaneo ágil y trabajo offline. Ensamblar y programar microcontroladores ESP32 con sensores ambientales y de impacto para transmitir telemetría al servidor en tiempo real. Desplegar la infraestructura final en Google Cloud Platform (Cloud Run, Cloud SQL) asegurando alta disponibilidad. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará la Metodología Ágil (Scrum) para abordar la complejidad del proyecto de manera iterativa e incremental. El trabajo se dividirá en 7 Sprints o ciclos de desarrollo de aproximadamente 2 semanas cada uno. Se realizarán ceremonias propias de la metodología, tales como Sprint Planning para definir el trabajo a realizar mediante Historias de Usuario, y revisiones de Sprint para validar los incrementos de software. Dentro del equipo, aplicaremos un modelo de responsabilidades definido por una Matriz RACI, donde nos repartiremos roles como Jefe de Proyecto / Scrum Master (Aprobador y planificador técnico) y el Equipo de Desarrollo Full-Stack / Cloud (Ejecutores responsables de la codificación y despliegue del software y hardware). Para gestionar los riesgos del tiempo, se empleará priorización MoSCoW en el Product Backlog.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance 1 | Prototipo Local (MVP) y Documentación | Código del backend en FastAPI corriendo localmente con SQLite, integrando la UI base web y documentos de gestión (Acta de constitución, Historias de Usuario, Riesgos). | Demuestra el asentamiento de las bases del proyecto, la validación de la lógica relacional y la planificación rigurosa requerida por el portafolio. |
| Avance 2 | Integración Simulada IoT y Seguridad | Incorporación del módulo de IA (Gemini), notificaciones por Telegram, encriptación Bcrypt y JWT, además de simuladores de hardware en la web. | Valida la viabilidad técnica de las integraciones complejas de API externas y los protocolos de seguridad antes de pasar a hardware real. |
| Final | Despliegue Producción GCP y Hardware Real | Sistema Cloud-Native operando en Google Cloud Run y Cloud SQL, con PWA funcional y placas ESP32 físicas enviando telemetría real a los endpoints. | Evidencia máxima del perfil de egreso: un producto completo, documentado, desplegado en infraestructura empresarial y resolviendo el problema planteado. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Arquitectura Cloud | Sprint 0: Kick-off y Cloud Setup (04/09) | Aprobación del proyecto, diseño de arquitectura Cloud y aprovisionamiento en GCP (Cloud SQL, Cloud Run). | Cuenta GCP, Diagramas UML | 2 Semanas | Scrum Master / Dev | Hito inicial del proyecto. |
| Desarrollo Backend | Sprint 1: Seguridad y Backend (18/09) | API REST en FastAPI desplegada en la nube, autenticación JWT y Webhooks securizados. | PC, Python, FastAPI | 2 Semanas | Equipo Dev | Dificultad: Curva de despliegue Cloud. |
| Desarrollo Frontend | Sprint 2: Plataforma Web Admin (02/10) | Interfaz web del Jefe de Bodega para dibujar layout y ver monitor de pedidos conectados a la nube. | PC, HTML, CSS, JS | 2 Semanas | Equipo Dev | Uso de Vanilla JS para ligereza. |
| Desarrollo Móvil | Sprint 3: App Móvil Zero-Touch (16/10) | App híbrida para operarios: rutas lógicas y escaneo continuo QR. | PWA, Service Workers | 2 Semanas | Equipo Dev | Dificultad: Lógica de UX offline. |
| Inteligencia Artificial | Sprint 4: Copiloto IA (30/10) | Integración de Function Calling y RAG (pgvector en Cloud SQL) para consultas en lenguaje natural. | API Gemini, pgvector | 2 Semanas | Equipo Dev / IT | Facilitador: APIs bien documentadas. |
| Análisis de Datos | Sprint 5: BI y Analítica (13/11) | Tableros interactivos de BI midiendo Lead Time y proyectando quiebres. | Chart.js, SQL | 2 Semanas | Equipo Dev | Dificultad: Consultas analíticas pesadas. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Sprint 0: Kick-off y Cloud Setup | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Seguridad y Backend |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Plataforma Web Admin |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: App Móvil Zero-Touch |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Copiloto IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: BI y Analítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Sprint 6: Capa IoT (Telemetría) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Sprint 7: Cierre Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.