Acta de Constitución

SMART WMS

Cliente

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | SmartWMS |
|  | Fecha de inicio/fin | 04-09-26 |
|  | Cliente | Fabian Saldaño. |
|  | Patrocinador principal | Fabian Saldaño. |
|  | Jefe de Proyecto | Luis Castro G. |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Fabian Saldaño. |  |  |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Fabian Saldaño. |  |  |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Rol / Interesado | Clasificación | Influencia | Interés | Definición y Expectativas Principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor / Gerencia General | Interno | Alto | Alto | Definición: Entidad que provee los recursos financieros. Expectativas: Transición a un modelo OPEX predecible en la nube, reducción de mermas y aumento del SLA. |
| Product Owner / Jefe de Bodega | Interno | Alto | Alto | Definición: Representante del negocio que prioriza el Backlog. Expectativas: Sistema que no se caiga ante picos de demanda y control total del inventario en vivo. |
| Scrum Master / Jefe de Proyecto | Interno | Alto | Alto | Definición: Líder de la ejecución, arquitectura y finanzas del proyecto. Expectativas: Cumplimiento del alcance técnico en GCP, mitigación de riesgos y entrega en 16 semanas. |
| Equipo de Desarrollo (Devs & DBA) | Interno | Medio | Alto | Definición: Ingenieros a cargo del código, IA, IoT y Cloud. Expectativas: Automatización del despliegue (CI/CD) y arquitecturas escalables. |
| Operarios de Bodega (Usuarios) | Interno | Medio | Alto | Definición: Personal responsable del picking/packing en terreno. Expectativas: Respuestas ultra-rápidas en el escáner Zero-Touch. |
| Equipo de TI / Redes | Interno | Medio | Medio | Definición: Encargados de la red Wi-Fi de la bodega. Expectativas: Garantizar acceso a internet sin bloqueos de firewall para los sensores IoT hacia GCP. |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Sprint 0: Kick-off y Cloud Setup - Aprobación del proyecto, diseño de arquitectura Cloud y aprovisionamiento en GCP (Cloud SQL, Cloud Run). | 04-09-26 |
| Sprint 1: Seguridad y Backend - API REST en FastAPI desplegada en la nube, autenticación JWT y Webhooks securizados. | 18-09-26 |
| Sprint 2: Plataforma Web Admin - Interfaz web del Jefe de Bodega para dibujar layout y ver monitor de pedidos conectados a la nube. | 02-10-26 |
| Sprint 3: App Móvil Zero-Touch - App híbrida para operarios: rutas lógicas y escaneo continuo QR. | 16-10-26 |
| Sprint 4: Copiloto IA - Integración de Function Calling y RAG (pgvector en Cloud SQL) para consultas en lenguaje natural. | 30-10-26 |
| Sprint 5: BI y Analítica - Tableros interactivos de BI midiendo Lead Time y proyectando quiebres. | 13-11-26 |
| Sprint 6: Capa IoT (Telemetría) - Sensores ESP32 transmitiendo JSON por HTTPS directamente a GCP (impactos y clima). | 27-11-26 |
| Sprint 7: Cierre Final - Pruebas de estrés de red hacia la nube, certificación de seguridad y entrega de manuales. | 11-12-26 |

## Presupuesto estimado

El siguiente desglose financiero define la estructura de costos proyectada para la ejecución del sistema SmartWMS. Los valores base han sido extraídos del presupuesto original, a los cuales se les ha incorporado una reserva de contingencia del 15% para mitigar los riesgos identificados en el alcance (como fluctuaciones en la facturación de infraestructura Cloud o variaciones en los componentes de hardware IoT). Desglose de Costos Base (Valores en Pesos Chilenos - CLP) - Honorarios, incentivos, remuneraciones: $26.000.000 - Equipos: $5.040.000 - Gastos generales e imprevistos: $3.500.000 - Gastos de administración superior: $500.000 - Fungibles: $250.000 - Infraestructura: $216.000 - Propiedad Intelectual: $150.000 - Software: $60.000 - Gastos comunes: $50.000 Consolidado Financiero y Reserva de Contingencia - Subtotal Costo Base del Proyecto: $35.766.000 - Reserva de Contingencia (15%): $5.364.900 - Presupuesto Total Autorizado (CAPEX/OPEX): $41.130.900 CLP Valorización de Referencia en Unidad de Fomento (UF) - Valor UF Referencial: $40.877,73 - Total Base (Sin contingencia): 929,0 UF - Presupuesto Total Autorizado (Con 15% contingencia): 1.068,34 UF

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

- Eficiencia Operativa (Reducción de Lead Time): Disminuir el tiempo promedio de procesamiento de pedidos (Picking y Packing) en al menos un 30% mediante la adopción de rutas guiadas y escaneo móvil Zero-Touch. - Transformación Financiera (CAPEX a OPEX): Eliminar en un 100% los gastos de capital (inversión inicial en servidores físicos locales) para transicionar a un modelo de costos operativos variables en Google Cloud Platform (GCP). - Calidad de Servicio (SLA y Exactitud): Alcanzar un 99.5% de precisión en los pedidos despachados, erradicando los errores de digitación humana y las devoluciones por productos equivocados. - Mitigación de Mermas (Gestión de Riesgos): Reducir las pérdidas de inventario por daños ocultos y quiebres de cadena de frío mediante la respuesta inmediata facilitada por las alertas de la red IoT (Fuerza G y Temperatura). - Escalabilidad Comercial: Aumentar la capacidad de absorción de órdenes del almacén para soportar picos de demanda (como un CyberDay) sin caídas del sistema, gracias al autoescalado de la arquitectura serverless.

## Justificación del proyecto – Contexto

El ecosistema del comercio electrónico ha experimentado un crecimiento acelerado, obligando a las empresas a modernizar sus cadenas de suministro y logística interna. Sin embargo, el acceso a Sistemas de Gestión de Almacenes (WMS) de alta gama se encuentra frecuentemente limitado por sus elevados costos de licenciamiento y la necesidad de costoso hardware industrial especializado. Este proyecto de ingeniería surge como una respuesta tecnológica para democratizar la logística avanzada. Propone la construcción de un SmartWMS desplegado íntegramente en la nube mediante Google Cloud Platform (GCP). Al utilizar servicios administrados serverless y bases de datos transaccionales nativas en la nube, el sistema elimina las barreras de inversión en infraestructura local, asegurando una alta disponibilidad (99.9%) y escalabilidad automática frente a la variabilidad de la demanda. De esta forma, se consolida una solución accesible que integra desarrollo Fullstack, Inteligencia Artificial (IA), Inteligencia de Negocios (BI) y Computación Física (IoT). Para cubrir el ciclo logístico completo (End-to-End), la arquitectura del sistema orquesta y digitaliza las cinco fases esenciales del almacenamiento de bodega: - Recepción (Inbound): Captura automatizada de las órdenes de entrada y sincronización en tiempo real con las plataformas de E-commerce. - Almacenamiento (Putaway): Asignación lógica y registro físico de la mercancía en los estantes (Layout) mediante validación por escáner. - Recolección (Picking): Generación de rutas guiadas y optimizadas en terreno mediante la aplicación móvil Zero-Touch, minimizando tiempos de desplazamiento y errores humanos. - Empaque (Packing): Verificación final de los ítems en la mesa de salida para consolidar el pedido físico. - Despacho (Shipping / Outbound): Cierre del ciclo al registrar el paquete como "Listo para Courier", rebajando el inventario de la base de datos de forma transaccional y segura. Finalmente, el diseño de esta arquitectura en GCP y la estructuración transversal del software se alinean estrictamente con la normativa chilena Ley 21.719 y los lineamientos internacionales ISO 27001 para la seguridad de la información. Esto protege los datos operativos y estratégicos del negocio, garantizando a su vez la mantenibilidad y calidad técnica del producto bajo el estándar ISO 25010.

## Problema-Necesidad

Las operaciones de bodegaje en centros de distribución medianos enfrentan deficiencias críticas que impactan directamente en la rentabilidad y satisfacción del cliente: - Fricción Operativa y Errores: La dependencia de procesos manuales o tipeo en pantallas ralentiza la recolección (picking) y genera envíos equivocados. - Desfase de Inventario: Inexistencia de sincronización en tiempo real entre el e-commerce y el stock físico, provocando ventas de productos agotados. - Mermas Invisibles: Ausencia de monitoreo físico en tiempo real sobre la mercadería, impidiendo detectar caídas o fallas en la cadena de frío oportunamente. - Cuellos de Botella de Información: Tiempos muertos generados por consultas constantes de los operarios sobre ubicaciones secundarias o protocolos de empaque.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

El propósito del proyecto es construir un ecosistema integral SaaS (Software as a Service) de gestión logística que optimice y automatice los procesos internos de bodega. Para materializar este objetivo, la solución se articula a través de cuatro pilares tecnológicos: una aplicación web orientada al Jefe de Bodega para la administración y supervisión analítica; una aplicación móvil para los operarios en terreno; un chatbot o copiloto de Inteligencia Artificial para asistencia interactiva; y una red de hardware IoT para telemetría física. En su conjunto, este ecosistema abarca el ciclo logístico completo: recepción digital, almacenamiento físico (putaway), preparación de pedidos (picking), empaque (packing) y despacho. El proyecto se justifica técnica y operativamente al proponer un modelo de ejecución Zero-Touch a través de la aplicación móvil estándar, utilizando el escaneo continuo de códigos QR para reducir drásticamente los tiempos de operación y eliminar los errores del ingreso manual de datos. De forma complementaria, el chatbot de IA asiste a los operarios resolviendo dudas y consultando inventario mediante lenguaje natural, mientras que la red de sensores IoT monitorea el estado físico de la carga. Todo esto converge en la aplicación web, dotada de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence), que otorga al supervisor visibilidad en tiempo real para la toma de decisiones. Esta sinergia tecnológica reduce significativamente las barreras de entrada para medianas empresas, permitiéndoles acceder a una gestión logística de alta eficiencia. Comercialmente, la solución se sustenta en un modelo financiero OPEX (pago por uso) centralizado en Google Cloud Platform (GCP). Esta arquitectura nativa en la nube elimina el alto CAPEX asociado a la compra y mantenimiento de servidores locales (On-Premise). Además, este entorno ágil y escalable garantiza un procesamiento asíncrono robusto, permitiendo integrar de forma segura la telemetría IoT y facilitar la conexión transparente con múltiples plataformas de E-commerce a través de Webhooks, consolidando así un producto de software integral, avanzado y altamente competitivo.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Implementar un SmartWMS nativo en la nube mediante GCP, incluyendo un Módulo Web (administración y layout), Módulo Móvil (Zero-Touch), Backend REST con PostgreSQL, un Módulo IA (Copiloto LLM/RAG) y un prototipo IoT (ESP32/MPU6050/DHT22). Quedan expresamente excluidos del alcance el desarrollo del E-commerce, las pasarelas de pago, la logística de última milla y la fabricación de hardware industrial certificado. | Aprobación en ambiente de producción del 100% de los módulos funcionales declarados en el In-Scope por parte del Product Owner, verificando el funcionamiento integrado del flujo desde la recepción del Webhook hasta el empaque final, sin exceder los límites del Out-of-Scope. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Garantizar que el orquestador de lógica de negocio (API REST asíncrona) opere bajo estrictos estándares de seguridad y que el almacenamiento relacional asegure la transaccionalidad ACID, protegiendo la consistencia de los datos frente a accesos concurrentes. | Cero fallas transaccionales detectadas durante las pruebas de integración del sistema y aprobación de los criterios de seguridad definidos para la autenticación JWT y roles restrictivos (RBAC). |
| Asegurar la alta disponibilidad del sistema frente a fluctuaciones de la demanda logística y mantener la conectividad en tiempo real de los servicios. | Registrar un Uptime (tiempo de actividad) en Google Cloud Platform del 99.9% durante el periodo de pruebas, demostrando escalabilidad sin caídas de servicio. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Ejecutar las etapas de ingeniería, desarrollo e implementación del SmartWMS siguiendo el ciclo de vida ágil (Scrum) estructurado para el proyecto. | Entrega definitiva del software y cierre de documentación técnica completados exactamente al término de la Semana 16 del calendario establecido. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Cumplir rigurosamente con los plazos de entrega iterativos para la construcción progresiva de cada módulo (Backend, Web, App Móvil, IA, IoT) | Aprobación del 100% de las Historias de Usuario correspondientes a cada Sprint Backlog al final de sus respectivas iteraciones de dos semanas. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Ejecutar el proyecto tecnológico acatando el presupuesto base definido para la infraestructura de desarrollo y el hardware prototipo. |  | Cerrar el ciclo de desarrollo e implementación del proyecto sin superar el Presupuesto Total Autorizado de $41.130.900 CLP, manteniendo el gasto operativo dentro del Costo Base ($35.766.000 CLP). Cualquier utilización de la Reserva de Contingencia ($5.364.900 CLP) no debe superar el tope del 15% y requerirá justificación técnica documentada por variaciones en hardware IoT o facturación de Google Cloud. |

## Objetivos de desarrollo

## Objetivo General Implementar un Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) nativo en la nube (Cloud-Native), automatizado mediante tecnología Zero-Touch, Inteligencia Artificial e IoT, para optimizar la eficiencia operativa y garantizar la sincronización de inventarios con alta disponibilidad sobre Google Cloud Platform (GCP). ## Objetivos Específicos - Diseñar una API REST asíncrona sobre Cloud Run (FastAPI) que orqueste la lógica de negocio y reciba órdenes de E-commerce vía Webhooks bajo estrictos estándares de seguridad. - Desplegar una base de datos relacional y vectorial utilizando Cloud SQL (PostgreSQL + pgvector), asegurando transaccionalidad ACID y respaldos automáticos. - Construir una plataforma web (Jefe de Bodega) y una app móvil (Operarios) con escaneo continuo QR, consumiendo los servicios de GCP en tiempo real. - Integrar un asistente conversacional (Copiloto IA) con arquitectura RAG y Function Calling para consultas predictivas y de stock. - Implementar una red de telemetría IoT con microcontroladores ESP32 que transmitan cargas útiles (payloads JSON) a la nube para detectar impactos de mercadería y rupturas de cadena de frío.

## Entregables

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Requerimientos Funcionales de Alto Nivel (RF): - RF-01: Gestión de Accesos y Seguridad. El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales cifradas y emitir tokens seguros de sesión (JWT) con roles restrictivos (Administrador vs. Operario) (Ref. US-SEC-01). - RF-02: Gestión de Inventario y Layout. El sistema debe registrar digitalmente el mapa físico de la bodega (zonas, pasillos, racks) y controlar el inventario con transaccionalidad ACID para evitar bloqueos por concurrencia (Ref. US-BE-01, US-WEB-01). - RF-03: Integración y Recepción de E-commerce. La plataforma debe contar con Webhooks para recibir, procesar y registrar automáticamente órdenes de compra provenientes de tiendas online en tiempo real (Ref. US-LOG-01). - RF-04: Almacenamiento Guiado (Putaway). La aplicación móvil debe permitir a los operarios registrar el ingreso de nueva mercancía escaneando de manera secuencial el código QR de la ubicación destino y el SKU del producto (Ref. US-LOG-02). - RF-05: Picking Zero-Touch y Packing. El sistema debe generar rutas óptimas de recolección en terreno. A través del escáner de la cámara, debe descontar ítems de forma automática (Zero-Touch) emitiendo feedback visual/sonoro, y exigir la validación de un "Empaque Listo" para cerrar el pedido (Ref. US-MOV-01, US-MOV-02, US-MOV-03). - RF-06: Asistencia Operativa con Inteligencia Artificial. El sistema debe integrar un modelo LLM capaz de resolver consultas de stock en lenguaje natural (Function Calling) e instruir sobre manuales logísticos internos (RAG / Vectorización) (Ref. US-AI-01, US-AI-02). - RF-07: Analítica y Monitoreo (Business Intelligence). El panel web debe proveer un monitor de pedidos reactivo en vivo, gráficos de eficiencia del equipo (Lead Time promedio) y alertas predictivas automatizadas para SKUs en stock crítico (Ref. US-WEB-02, US-BI-01, US-BI-02). - RF-08: Telemetría y Prevención IoT. El backend debe recibir, procesar y almacenar transmisiones de hardware externo (ESP32) para monitorear temperatura/humedad (DHT22) y registrar impactos físicos (MPU6050), cambiando de forma automática a estado "Cuarentena" los productos afectados (Ref. US-IOT-01, US-IOT-02). Requerimientos No Funcionales de Alto Nivel (RNF): - RNF-01: Arquitectura Cloud-Native (Disponibilidad). Todo el procesamiento y almacenamiento debe desplegarse en Google Cloud Platform (GCP) utilizando servicios administrados (Cloud Run, Cloud SQL). El sistema debe garantizar una disponibilidad técnica del 99.9%. - RNF-02: Seguridad y Cumplimiento Normativo. La estructura del software, el cifrado de datos y los controles de acceso perimetrales deben alinearse obligatoriamente con la norma de ciberseguridad ISO 27001 y la Ley 21.719 de Chile. - RNF-03: Calidad y Mantenibilidad del Código. El diseño de la solución debe adherirse a los lineamientos de calidad de software ISO 25010, utilizando arquitecturas limpias, interfaces desacopladas (API REST) y facilitando el mantenimiento evolutivo a futuro. - RNF-04: Rendimiento en Escaneo (Latencia). Para asegurar el éxito de la metodología Zero-Touch, el tiempo de respuesta entre que la cámara captura el código QR y la API devuelve la confirmación de descuento debe ser inferior a 500 milisegundos. - RNF-05: Sincronización Asíncrona. La comunicación entre la API en GCP y los paneles administrativos web debe realizarse mediante un canal bidireccional (WebSockets) para asegurar que las pantallas se actualicen en tiempo real sin necesidad de que el usuario recargue la página. - RNF-06: Modelo Financiero (Costos). La infraestructura de la aplicación debe operar bajo un modelo OPEX de pago por uso (serverless), prohibiéndose la instalación de servidores físicos On-Premise dentro del alcance de la bodega.

## Premisas y restricciones

Premisas (Supuestos del Proyecto): - Infraestructura Cloud y Presupuesto: Se utilizará la capa gratuita (Free Tier) o créditos educativos/empresariales de Google Cloud Platform (GCP) para el entorno de desarrollo y pruebas, asumiendo que los recursos asignados cubrirán la demanda del prototipo funcional sin incurrir en bloqueos por facturación. - Conectividad Ininterrumpida y Red Local: La bodega física cuenta con enlaces de internet redundantes y una red Wi-Fi local sin restricciones de firewall (puertos 80, 443 y WSS abiertos), garantizando el flujo de datos ininterrumpido desde los dispositivos móviles y nodos IoT hacia GCP. - Hardware de Operarios (BYOD/Dispositivos Estándar): Se asume que los operarios utilizarán dispositivos móviles (smartphones) que cuentan con cámara funcional de resolución estándar y navegador actualizado para soportar la aplicación PWA y el escaneo QR de la modalidad Zero-Touch. - Integración Externa (E-commerce): Se asume que las plataformas de comercio electrónico simuladas o externas (ej. Shopify) tienen la capacidad estándar de emitir Webhooks en formato JSON con la estructura requerida por nuestra API REST al momento de generar una venta. - Disponibilidad de Componentes Electrónicos: Se asume la disponibilidad en el mercado local de los componentes específicos de hardware (microcontroladores ESP32, sensores MPU6050 y DHT22) necesarios para ensamblar los nodos de telemetría sin retrasos por importación. Restricciones: - Restricción Temporal (Timebox Académico): El proyecto tiene un cronograma crítico inamovible de 16 semanas para completar el ciclo completo de desarrollo, culminando con la presentación y defensa del prototipo 100% funcional. - Seguridad de Datos y Normativa Chilena: Prohibición estricta de almacenar información personal de clientes o usuarios en texto plano. Se debe aplicar cifrado de contraseñas (Hash) y protección de datos en tránsito (HTTPS/TLS) para dar cumplimiento obligatorio a la Ley 21.719 sobre Delitos Informáticos y Protección de Datos. - Límites de Certificación de Hardware (IoT): El módulo de hardware IoT se construirá exclusivamente como un prototipo de laboratorio funcional (Prueba de Concepto). Está restringida la obtención de certificaciones industriales, eléctricas comerciales (ej. SEC) o protecciones IP68 (resistencia al agua/polvo) por exceder los límites de tiempo y presupuesto. - Estándares de Calidad de Software: La arquitectura lógica y el diseño del sistema deben ceñirse a los lineamientos internacionales de la norma ISO 25010 (mantenibilidad, eficiencia y portabilidad) y la norma ISO 27001 (controles de acceso y seguridad de la información). - Límite Operativo del Alcance: El sistema está restringido exclusivamente a las operaciones Intralogísticas (dentro de los límites físicos de la bodega). Queda estrictamente prohibido programar módulos para la logística de última milla (ruteo de camiones o GPS), procesamiento de pasarelas de pago bancarias o emisión de documentos tributarios (facturación electrónica). - Dependencia Exclusiva Cloud: Prohibición de diseñar módulos que requieran persistencia de datos en servidores físicos locales (On-Premise). Toda la lógica de negocio y bases de datos deben residir obligatoriamente en los contenedores de Google Cloud Platform.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- R1: Disrupción del Enlace Perimetral (Caída de Internet). Al ser un sistema 100% nativo en la nube, la pérdida total de conectividad en la bodega aislará la app móvil y el hardware IoT de la base de datos en GCP, paralizando el picking en tiempo real. - R2: Sobregiro del Presupuesto OPEX en GCP (Pico de Consumo). Un ataque de denegación de servicio (DDoS) a los Webhooks o un bucle infinito en el código podría disparar el autoescalado de Cloud Run o llamadas excesivas a la API del LLM, generando facturas imprevistas. - R3: Degradación o Descalibración de la Capa IoT. Las condiciones ambientales de la bodega (polvo, vibración industrial) podrían descalibrar el sensor MPU6050 o dañar el DHT22, provocando falsos positivos que envíen pedidos a "Cuarentena" erróneamente. - R4: Fricción Operativa en la Adopción del Zero-Touch. Que los operarios presenten resistencia al cambio o que las cámaras de los dispositivos móviles presenten lentitud al leer códigos QR sucios o dañados, degradando el Lead Time en lugar de mejorarlo. - R5: Brecha de Seguridad e Interceptación de Datos. Una vulneración de los tokens JWT o ataques de inyección a través de los Webhooks del E-commerce que exponga datos estratégicos, vulnerando la certificación ISO 27001 y la Ley 21.719. - R6: Desviación del Timebox Crítico (16 Semanas). Retrasos en la integración de la base de datos vectorial (pgvector) o bloqueos en la comunicación con la API de IA que comprometan la fecha de entrega y defensa del proyecto.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

- Entorno de Desarrollo y Control de Versiones: Visual Studio Code (IDE) gestionado mediante Git y repositorios en GitHub. - Backend: Desarrollo en Python 3.10 utilizando el framework asíncrono FastAPI. - Frontend: Angular para la plataforma web administrativa e Ionic para la aplicación móvil híbrida. - Base de Datos: PostgreSQL con extensión pgvector para procesamiento nativo de IA. - Infraestructura (Cloud): Google Cloud Platform (GCP), utilizando Cloud Run (contenedores Docker) para el backend y Cloud SQL para la persistencia transaccional. - Desarrollo IoT: C++ (mediante Arduino IDE o PlatformIO) para la programación de los microcontroladores ESP32.

## Tipo de Interfaz de Hardware

- Nodos IoT (Telemetría): Microcontroladores ESP32 equipados con conectividad Wi-Fi para transmisión directa a la nube. - Sensores Ambientales y de Impacto: Módulos DHT22 para el monitoreo continuo de temperatura/humedad, y acelerómetros MPU6050 para la detección de impactos (Fuerza G) en pallets y mercadería. - Captura Óptica en Terreno: Cámaras integradas de dispositivos móviles (smartphones/tablets) operadas por los trabajadores de bodega para la lectura continua de códigos QR.

## Tipo de Interfaz de Software

- API RESTful (JSON): Interfaz principal expuesta sobre HTTPS para la comunicación segura entre el frontend (Web/Móvil), los nodos IoT y el backend. - WebSockets (WSS): Canal de comunicación bidireccional y persistente para la actualización en tiempo real de los monitores de pedidos en el panel de supervisión. - Webhooks: Interfaz asíncrona de entrada configurada para recibir y procesar payloads (órdenes de compra) emitidos automáticamente por plataformas de E-commerce externas. - Integración de IA (Function Calling): Conexión vía API REST con Modelos Fundacionales (LLM) externos (ej. OpenAI/Vertex AI) para procesar consultas de inventario y vectorización RAG.

## Tipo de Interfaz de Usuario

- Interfaz Web Administrativa (SPA): Panel de control (Dashboard) en navegador de escritorio, diseñado con visualizaciones gráficas interactivas (Business Intelligence) y vistas tabulares para el monitoreo logístico del Jefe de Bodega. - Interfaz Móvil Optimizada (Zero-Touch): Aplicación móvil con un diseño centrado en el escaneo mediante visor de cámara continuo, con botones de gran área táctil y retroalimentación audiovisual (pitidos de confirmación/error) para el trabajo en terreno con guantes. - Interfaz Conversacional (Chatbot): Consola de chat integrada y bot de mensajería (ej. Telegram) que permite interacción mediante lenguaje natural, operando como Copiloto IA para asistir en consultas de manuales y stock.

# Requisitos de aprobación del proyecto

Aprobación Funcional y Operativa: - Cobertura del Alcance (In-Scope): Despliegue en producción del 100% de los módulos definidos (API en GCP, App Móvil Zero-Touch, Panel Web, Copiloto IA y hardware IoT). - Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT): Ejecución exitosa de un ciclo de pruebas End-to-End (desde la ingesta del Webhook hasta el cierre en la mesa de salida con el estado "Listo para Courier") sin bloqueos transaccionales, validado mediante firma de conformidad del Jefe de Bodega (Product Owner). - Latencia Zero-Touch: Demostrar en terreno que el tiempo de respuesta asíncrona entre el escaneo de un código QR en la app móvil y la confirmación de descuento en la base de datos es inferior a 500 milisegundos. Aprobación Técnica y de Calidad: - Disponibilidad Cloud: Evidenciar un Uptime de la infraestructura alojada en Google Cloud Platform (Cloud Run y Cloud SQL) igual o superior al 99.9% durante el periodo de pruebas de estrés y marcha blanca. - Cumplimiento de Seguridad: Entregar el código con cero vulnerabilidades de nivel "Crítico" o "Alto", demostrando la correcta implementación de tokens JWT, cifrado de contraseñas y tráfico HTTPS en estricta conformidad con la Ley 21.719 y los controles base de ISO 27001. - Tolerancia a Fallos IoT: Comprobar que los microcontroladores ESP32 aplican correctamente el filtro anti-rebote, enviando mercadería a cuarentena solo cuando el sensor MPU6050 registra impactos reales superiores a 2.5G. Aprobación de Cronograma y Presupuesto: - Restricción Temporal (Timebox): Entrega del software totalmente operativo y cierre administrativo concluido puntualmente antes de finalizar la Semana 16 del cronograma oficial. - Control Financiero: El costo consolidado del proyecto (incluyendo horas de ingeniería, componentes del prototipo IoT y la facturación de consumo en GCP) no debe superar el presupuesto base asignado de $xxxxxx CLP, respetando la tolerancia máxima de desviación del 5%. Aprobación Documental y Entregables: - Arquitectura y Código Fuente: Entrega formal de los repositorios de código (GitHub) acompañados de la suite completa de planos arquitectónicos (C4 Model, Diagramas UML y Modelo Entidad-Relación). - Contrato de API: Documentación técnica interactiva de los endpoints REST (formato Swagger/OpenAPI) completamente generada y accesible para futuras integraciones. - Manuales RAG: Manuales operativos y de usuario entregados e inyectados exitosamente en la base de datos vectorial (pgvector), demostrando que el Copiloto IA es capaz de recuperarlos correctamente mediante Function Calling.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Fabian Saldaño. |  | 04-09-26 |  |