Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 2 | 1.0 | Módulo de Pedidos de Bodega, transacciones ACID y Webhooks E-commerce |  | Luis castro |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 27-09-2026 |  | telematico | Smart WMS |  |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Luis Castro | Lu.castrog@duocuc.cl |
| Luis Lizana | Lu.lizanaq@duocuc.cl |
| Bryan Garrido | Bry.garrido@duocuc.cl |

Temas Tratados

NuesModelado e implementación de las órdenes de trabajo internas (WorkOrder, WorkOrderItem y WorkOrderPackage). Separación de conceptos de inventario: Stock Físico (stock_quantity), Stock Reservado (reserved_qty) y Stock Disponible (available_qty), evitando sobreventas y bloqueos de mercadería. Endpoint de recepción de Webhooks de comercio electrónico (/api/v1/webhooks/orders) con validación de firmas HMAC y procesamiento transaccional atómico. Definición de la máquina de estados de los pedidos: por_asignar ➔ pending ➔ in_preparation ➔ dispatched / cancelled. Pruebas de atomicidad en inserciones complejas de pedidos con múltiples SKUs.

Acuerdos

Implementar with_for_update() en las consultas de inventario para evitar condiciones de carrera cuando múltiples operarios o webhooks soliciten el mismo SKU simultáneamente. Garantizar que cuando un pedido se crea, se descuente inmediatamente del stock disponible pero no del stock físico hasta que el operario confirme el despacho real. Manejo explícito de excepciones de dominio: StockInsuficienteError, ProductoNoEncontradoError y OrderAlreadyExistsError (idempotencia).

| Compromisos (Los Compromisos de la reunión para la semana) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado (cumplido/no cumplido) |
| Luis castro | Implementación del servidor Bot IA (puerto 8000) con Google Gemini y proxy en Backend | 27-09 | Cumplido |
| Luis Lizana | Integración del componente flotante Chatbot en el panel de Supervisor y módulo de Recepciones | 27-09 | Cumplido |
| Bryan Garrido | Integración de la pestaña de Chatbot en la navegación inferior de la App Android | 27-09 | Cumplido |