Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 1 | 1.0 | Integración del Copiloto IA, cumplimiento ACID estricto, pruebas E2E y entrega final |  | Luis castro |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 11-09-2026 |  | telematico | Smart WMS |  |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Luis Castro | Lu.castrog@duocuc.cl |
| Luis Lizana | Lu.lizanaq@duocuc.cl |
| Bryan Garrido | Bry.garrido@duocuc.cl |

Temas Tratados

Puesta en marcha definitiva del Copiloto IA (bot/main.py) con modelo gemini-flash-lite-latest y motor de contingencia (Fallback local) conectado a la base de datos en tiempo real para evitar fallos por límite de cuota (Rate Limit 429). Resolución de compatibilidad del bot entre plataformas: soporte dual de payloads (text / message y reply / response) y proxy transparente en Backend puerto 8001. Corrección del enrutador de red HostSelectionInterceptor en Android para preservar el puerto 8000 del bot al configurar servidores remotos. Aseguramiento estricto de propiedades ACID en la base de datos: activación obligatoria de PRAGMA foreign_keys = ON, modo WAL (PRAGMA journal_mode = WAL) y restricción CheckConstraint('stock_quantity >= 0'). Ejecución exitosa de la suite completa de pruebas automatizadas de seguridad (test_security_and_acid.py) y de integración de flujo operativo (test_full_workflow.py). Generación de scripts de arranque y gestión de servicios (iniciar.bat, detener.bat, estado.bat).

Acuerdos

Dar por finalizada la fase de desarrollo e integración del sistema SmartWMS con 100% de los servicios operativos y compilación exitosa en Web y Android. Consolidar el repositorio GitHub oficial con el commit de entrega final. Preparar la presentación final y la defensa del proyecto Capstone con el material audiovisual y demostrativo generado.

| Compromisos (Los Compromisos de la reunión para la semana) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado (cumplido/no cumplido) |
| Luis castro | Sincronización del repositorio remoto en GitHub, verificación de scripts de arranque y base de datos | 16-10 | Cumplido |
| Luis Lizana | Verificación final del panel Web de Supervisor y confección de diapositivas de presentación | 16-10 | Cumplido |
| Bryan Garrido | Generación y firmado de la APK deviceDebug de Android y video demostrativo de picking móvil | 16-10 | Cumplido |